# Извещение о внесении изменений.

ООО «Четырнадцатый Ветропарк ФРВ», место нахождения: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, 10, этаж 15, помещение №1, являющееся Организатором закупочной процедуры – Открытый запрос предложений (ЕИС № 31908650123; ЭТП Фабрикант № 5089274) – «Выполнение работ «под ключ» по строительству объекта «РУ-110 кВ, РУ-35 кВ для присоединения Юбилейной ВЭС к электрическим сетям»» (далее - Организатор), настоящим сообщает о том, что согласно п. 2.3.1 Закупочной документации внесены изменения в Закупочную документацию:

- Внесены изменения в Раздел 2 Закупочной документации, скорректирован срок выполнения работ в таблице-1 формы 2 «Техническое предложение на выполнение работ/оказание услуг».

|  | Было | Стало |
| --- | --- | --- |
| Срок выполнения работ | Сроки выполнения работ по комплексу работ №1: Проектно-изыскательские работы и экспертиза: в течение ____ календарного дня с даты, указанной в УНР Заказчика. В отношении данного комплекса работ УНР выдается однократно на весь объем работ. Сроки выполнения работ по комплексу работ №2: Реализация проекта: в течение ____ календарных дней с даты, указанной в УНР Заказчика. В отношении данного комплекса работ УНР выдается однократно на весь объем работ. УНР в отношении комплекса работ № 1 направляется не менее чем за 2 (два) календарных дня до указанной в нем даты начала работ. УНР в отношении комплекса работ № 2 направляется не менее чем за 5 (пять) календарных дней до указанной в нем даты начала работ. Период направления УНР по комплексу работ №1: с даты подписания договора по 01.05.2020 г. Период направления УНР по комплексу работ №2: с даты подписания договора по 01.03.2021 г. Начало выполнения работ по комплексу работ №2 не может быть ранее получения положительного заключения экспертизы ПД и результатов инженерных изысканий. Промежуточные сроки (длительность этапов/подэтапов) выполнения работ по Комплексам работ № 1 и 2, указаны в Графике выполнения работ (Форма 3). | Сроки выполнения работ по комплексу работ №1: Проектно-изыскательские работы и экспертиза: в течение ____ календарного дня с даты, указанной в УНР Заказчика. В отношении данного комплекса работ УНР выдается однократно на весь объем работ. Сроки выполнения работ по комплексу работ №2: Реализация проекта: в течение ____ календарных дней с даты, указанной в УНР Заказчика. В отношении данного комплекса работ УНР выдается однократно на весь объем работ. УНР в отношении комплекса работ № 1 направляется не менее чем за 2 (два) календарных дня до указанной в нем даты начала работ. УНР в отношении комплекса работ № 2 направляется не менее чем за 5 (пять) календарных дней до указанной в нем даты начала работ. Период направления УНР по комплексу работ №1: с даты подписания договора по 01.05.2020 г. Период направления УНР по комплексу работ №2: с даты подписания договора по 01.03.2021 г. Направление УНР по комплексу работ №2 не может быть ранее получения положительного заключения экспертизы ПД и результатов инженерных изысканий. Промежуточные сроки (длительность этапов/подэтапов) выполнения работ по Комплексам работ № 1 и 2, указаны в Графике выполнения работ (Форма 3). |

- Внесены изменения в Раздел 2 Закупочной документации, скорректирован п. 2.10.2 Инструкция по заполнения к форме 10 «Заявление Участника о наличии связей, которые могут иметь значение для Закупки».

В старой ревизии:

      - Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и ИНН. В случае подачи Заявки Коллективным участником (консорциумом), форма заполняются от имени Коллективного Участника, выступающего в лице Лидера Коллективного участника, на каждого члена Коллективного Участника.

      - Участники, являющиеся юридическими лицами, зарегистрированными в форме акционерных обществ, должны в п.5 указать всех лиц, которые, по его мнению, могут быть признаны аффилированными с ним. В случае если, по мнению Участника Закупочной процедуры таких лиц нет, то в п.5 письма пишется фраза «При рассмотрении нашей Заявки просим учесть, что у Компании НЕТ связей, которые могут быть признаны носящими характер аффилированности с лицами так или иначе связанными с Заказчиком, Организатором закупки, подготовившим спецификацию и другие документы непосредственно связанные с проведением данной Закупочной процедуры».

      - Участники, не являющиеся юридическими лицами, зарегистрированными в форме акционерных обществ, оставляют п.5 незаполненным.

      - При составлении данного Заявления Участник должен учесть, что сокрытие любой информации о наличии связей, носящих характер аффилированности между Участником и любыми лицам так или иначе связанными с Заказчиком, Организатором закупки подготовившими проектную документацию, спецификацию и другие документы, непосредственно связанные с проведением данной Закупки может быть признано Организатором ОЗП существенным нарушением условий данной Закупки, и повлечь отклонение Заявки такого Участника.

      - Заявление должно быть оформлено в соответствии с требованиями п. 3.2.

      - На ЭТП Письмо должно быть размещено в папке «Общие документы».

В новой ревизии:

      - Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и ИНН. В случае подачи Заявки Коллективным участником (консорциумом), форма заполняются от имени Коллективного Участника, выступающего в лице Лидера Коллективного участника, на каждого члена Коллективного Участника.

      - Участники оставляют пункты 1-4 без их изменения.

      - Участники должны в п.5 указать всех лиц, которые, по его мнению, могут быть признаны аффилированными с ним. В случае если по мнению Участника закупки таких лиц нет, то в п. 5 письма пишется фраза «При рассмотрении нашей Заявки просим учесть, что у Компании НЕТ связей, которые могут быть признаны носящими характер аффилированности с лицами так или иначе связанными с Заказчиком, Организатором закупки, подготовившим спецификацию и другие документы непосредственно связанные с проведением данной закупки».

      - При составлении данного Заявления Участник должен учесть, что сокрытие любой информации о наличии связей, носящих характер аффилированности между Участником и любыми лицам так или иначе связанными с Заказчиком, Организатором закупки подготовившими проектную документацию, спецификацию и другие документы, непосредственно связанные с проведением данной Закупки может быть признано Организатором ОЗК существенным нарушением условий данной Закупки, и повлечь отклонение Заявки такого Участника.

      - Заявление должно быть оформлено в соответствии с требованиями п. 3.2.

      - На ЭТП Письмо должно быть размещено в папке «Общие документы».

- Внесены изменения в Приложение № 1 к Закупочной документации, скорректирован п. 5 табллицы-14 «Перечень оценочных критериев».

|  | Было | Стало |
| --- | --- | --- |
| п. 5 | Наличие успешного* опыта исполнения аналогичных договоров на выполнение работ «под ключ» (выполнение комплексных инженерных изысканий, проектирование, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ) по строительству новых подстанций 35 кВ и выше на территории РФ за последние 5 лет, предшествующих дате окончания срока подачи заявок.** *Успешность подтверждается отсутствием удовлетворенных судебных требований контрагентов к Участнику по таким договорам ** В случае подачи Заявки Коллективным участником (консорциумом) оценивается опыт только Лидера Коллективного участника. | Участник должен предоставить Справку о перечне и объемах выполнения аналогичных Договоров (форма 5), с указанием, что по ним отсутствуют удовлетворенные судебные требования контрагентов к Участнику. К расчету принимаются аналогичные договоры, по которым выполняется следующие условия: • договоры должны быть указаны в «Справке о перечне и объемах выполнения Договоров» (справка предоставляется по форме приведенной в закупочной документации) и в графе «Сведения об отсутствии удовлетворенных судебных требований» указано об отсутствии удовлетворенных судебных требований; в графе «Описание Договора» должен быть описан предмет и объем обязательств по Договору, соответствующий требуемым параметрам; • должны быть указаны аналогичные договоры на выполнение работ «под ключ» по строительству новых подстанций 35 кВ и выше в составе комплексных инженерных изысканий, проектирование, строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ на территории РФ; • договоры должны быть заключены за последние 5 лет, предшествующих дате окончания срока подачи заявок; • договоры должны быть завершенными. | Наличие успешного* опыта исполнения аналогичных договоров на выполнение работ «под ключ» (выполнение комплексных инженерных изысканий, проектирование, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ) по строительству новых подстанций 35 кВ и выше на территории РФ за последние 5 лет, предшествующих дате окончания срока подачи заявок. *Успешность подтверждается отсутствием удовлетворенных судебных требований контрагентов к Участнику по таким договорам | Участник должен предоставить Справку о перечне и объемах выполнения аналогичных Договоров (форма 5), с указанием, что по ним отсутствуют удовлетворенные судебные требования контрагентов к Участнику. К расчету принимаются аналогичные договоры, по которым выполняется следующие условия: • договоры должны быть указаны в «Справке о перечне и объемах выполнения Договоров» (справка предоставляется по форме приведенной в закупочной документации) и в графе «Сведения об отсутствии удовлетворенных судебных требований» указано об отсутствии удовлетворенных судебных требований; в графе «Описание Договора» должен быть описан предмет и объем обязательств по Договору, соответствующий требуемым параметрам; • должны быть указаны аналогичные договоры на выполнение работ «под ключ» по строительству новых подстанций 35 кВ и выше в составе комплексных инженерных изысканий, проектирование, строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ на территории РФ; • договоры должны быть заключены за последние 5 лет, предшествующих дате окончания срока подачи заявок; • договоры должны быть завершенными; • в случае подачи Заявки Коллективным участником (консорциумом) оценивается опыт только Лидера Коллективного участника. |

# Footnotes

К Закупочной документации рев.1