**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**№1 от 12.09.2022г.**

на автоматизацию регламентированного учёта на базе конфигурации «1С:Бухгалтерия 8 КОРП»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Раздел** | **Критерий** |
| 1 | Общие положения. | 1.1. Адрес - 192019, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 45, лит. ДТ (Территория ЛКХП Кирова). |
| 1.2. Назначение объекта – Производственное предприятие. |
| 1.3. Сроки проведения работ –01.10.2022 по 31.01.2023 c пролонгацией. |
| 1.4. Отчетность о выполняемых работах: еженедельно |
| 1.5. Организация процесса работ – Работа осуществляется согласно условиям контракта и по графику ЛКХП Кирова. |
| 1.6. Контрольно-пропускной режим (заблаговременное, не менее чем за 2 часа, согласование Сотрудников для пропуска и пребывания на территории. |
| 2 | Объём требуемых работ. | * 1. **Предпроектное обследование:** |
| * + 1. Анализ текущей нетиповой конфигурации УПП с целью: определения объектов, являющихся источником ввода начальных остатков; определение состава Справочников и первичных документов, подлежащих регулярному обмену; описание нестандартных учетных схем и хозяйственных операций, подлежащих отдельному моделированию; описание матрицы ролей финансового отдела. |
| * + 1. Консалтинг и сопровождение работ по подготовке базовых справочников и исходных данных к вводу начальных остатков. |
| * + 1. Анализ соблюдения ФСБУ, 2018-19. Формирование рекомендаций для их соблюдения при подготовке начальных данных. |
| * 1. **Моделирование:** |
| 2.2.1. Моделирование «Как будет» вестись эксплуатация БП при каждой учетной схеме. |
| * 1. **Ввод начальных остатков:** |
| * + 1. Создание ТЗ на автоматизарованный ввод. |
| * + 1. Разработка по ТЗ. |
| * + 1. Первичное тестирование. |
| * + 1. Написание инструкций по ручному вводу Сопровождение тестового ввода по инструкциям силами Заказчика. |
| * 1. **Разработка регулярного обмена**: |
| * + 1. Создание ТЗ на автоматизированный ввод. |
| * + 1. Разработка по ТЗ. |
| * + 1. Первичное тестирование. |
| * 1. **Обучение и запуск в эксплуатацию:** |
| * + 1. Создание текстовой программы обучения навигации (с тестовыми вопросами). Создание программы обучения для каждой роли (с тестовыми вопросами). Запись видеороликов по программам. Проверка тестовых заданий у всего состава пользователей. |
| * + 1. Создание рабочей базы, настройка всех регулярных обменов (УПП, ЗУП, Банк-клиент, 1С:Отчетность). Сопровождение рабочего ввода начальных остатков. |
| 3 | Объем требований к подрядной организации | 3.1. Работы выполняются собственными силами подрядчика |
| * 1. Опыт деятельности при выполнении аналогичных работ – не менее 5 лет., наличие квалифицированного штата специалистов. |
| * 1. Наличие положительных рекомендаций по аналогичным проектам внедрения (референт лист с контактами клиентов). |
| * 1. Возможность постпроектного сопровождение системы. |
| * 1. Отсутствие открытого судебного делопроизводства и обременения, не позволяющего выполнять обязательства по контракту. |

**Утверждаю:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Главный бухгалтер**  **ЛКХП Кирова** |  | **Гайдамаха Е.Г.** |