ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2

к договору субподряда № 1809-33-СУБ от 26.09.2018

г. Москва                                                                                     «____»_______________ 2019 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Главное военно-строительное управление № 12» (ФГУП «ГВСУ № 12»), именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице Назарова Андрея Валентиновича, действующего на основании доверенности от 01.11.18 № 1/11/18-С/252/4, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «AST-технологии» (ООО «AST-технологии»), именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице генерального директора Сиволобова Сергея Маркеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение № 2 (далее - Соглашение) к договору субподряда № 1809-33-СУБ от 26.09.2018 (далее – Договор) о нижеследующем:

- В связи с увеличением объемов Работ и цены Договора, изменением срока окончания Работ, выполняемых Субподрядчиком по Договору, Стороны пришли к взаимному соглашению:

  - Пункт 3.1 раздела 3 Договора «Цена Договора» изменить и изложить в следующей редакции:

«3.1. Цена Договора определена Протоколом согласования цены (Приложение № 1) и составляет 3 208 314 (Три миллиона двести восемь тысяч триста четырнадцать) руб. 66 коп. в том числе НДС 20%».

  - Пункт 5.2. раздела 5 Договора «Сроки и порядок выполнения работ» изменить и изложить в следующей редакции:

«5.2. Начало проведения Работ – с даты заключения Договора;

Дата окончания проведения последнего этапа Работ – не позднее 31.07.2019.».

  - Пункт 16.3. раздела 16 Договора «Ответственность сторон» изменить и изложить в следующей редакции:

«16.3. В случае нарушения Субподрядчиком сроков окончания отдельных этапов Работ, предусмотренных Договором, Генподрядчик вправе взыскать с Субподрядчика неустойку в размере 0,3% от Цены Договора за каждый день просрочки до фактического завершения выполнения Работ.».

  - Приложение № 1 к Договору «Протокол согласования цены» изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему Соглашению.

  - Приложение № 2 к Договору «График производства работ» изложить в редакции Приложения № 2 к настоящему Соглашению.

  - Приложение № 3 к Договору «Техническое задание» изложить в редакции Приложения № 3 к настоящему Соглашению.

2. Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора.

3. Соглашение  составлено в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

4. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Соглашения, Стороны руководствуются условиями Договора и законодательством Российской Федерации.

5. Неотъемлемой частью настоящего Соглашения является:

- Приложение № 1 - Протокол согласования цены;

- Приложение № 2 - График производства работ;

- Приложение № 3 -  Техническое задание.

Подписи Сторон:

| Генподрядчик: По доверенности от 01 ноября 2018 г. № 1/11/18-С/252/4 _________________ А. В. Назаров М.П. | Субподрядчик: Генеральный директор ________________ С.М. Сиволобов М.П. |
| --- | --- |