Блок 6 «Проект Договора»

**(блок 6 из 8)Договор № 2019-244- \_\_\_\_**

**на поставку, демонтаж, монтаж и пуско-наладочные работы узлов коммерческого учета тепловой энергии в индивидуальных тепловых пунктах БКП и ОК**

г. Большой Камень «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г.

**Общество с ограниченной ответственностью «Судостроительный комплекс «Звезда» (ООО «ССК «Звезда»),** именуемое в дальнейшем «**Заказчик**», в лице генерального директора Целуйко Сергея Ивановича, действующего на основании Устава с одной стороны, и **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, именуемое в дальнейшем «**Исполнитель**», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

**ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

**«ДТП»** - дорожно-транспортное происшествие.

**«Заказчик»** - означает ООО «ССК «Звезда», действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, поручающее выполнение работ Исполнителю по настоящему Договору.

**«Законодательство РФ»** - система всех действующих в Российской Федерации нормативно-правовых актов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, с учетом принятых и вступивших в действие изменений, и дополнений.

**«Исполнитель»** – означает\_\_\_\_\_Наименование исполнителя\_\_\_\_\_\_, обязующаяся выполнить Работы в соответствии с обязательствами по данному Договору, обладающая необходимыми лицензиями и разрешениями на выполнение работ, и несущая ответственность за своевременное и качественное выполнение работ, указанных в Договоре в соответствии с нормами и правилами, действующими в Российской Федерации.

**«ПБОТОС»** означает промышленная и пожарная безопасность, охрана труда и окружающей среды.

**«Работы»** – выполняемый Исполнителем объем работ согласно Техническому заданию.

**«СИЗ» – средства индивидуальной защиты**

**«Стандарт «Требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах Общества и арендующим имущество Общества» № П3-05 П-0032»** - означает локальный нормативный документ Заказчика, определяющий требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды, обязательный к исполнению Исполнителем.

**«Стороны» –** юридические лица, подписавшие Договор, и выступающие в качестве Заказчика и Исполнителя.

**«Товарная накладная»** означает документ, который составляется с целью оформления продажи (отпуска) Оборудования Заказчику, составленный на основе унифицированной формы №ТОРГ-12, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 25.12.1998 №132.

**«УПрБ, ОТ и ОС» или «Управление ПБОТОС»** означает управление промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды ООО «ССК «Звезда».

**«ЧС»** означает чрезвычайные ситуации - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

**«Экспертиза»** означает проводимую уполномоченным государственным органом оценку соответствия Проектной документации требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, а также результатам инженерных изысканий, и оценку соответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов.

«**КС-2**» или «**Акт о приемке выполненных работ**» означает документ, составленный на основе формы, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 11 ноября 1999 г. №100, который Стороны используют для отражения объема выполнения Строительно-монтажных работ и их стоимости по настоящему Договору. КС-2 подтверждает лишь объем выполненных Строительно-монтажных работ за отчетный период. Стороны соглашаются, что при подписании КС-2 не происходит перехода от Исполнителя Заказчику риска случайной гибели или случайного повреждения результата Строительно-монтажных работ (или их части) по Договору. КС-2 не является Актом приемки законченного строительством объекта. Форма Акта о приемке выполненных работ согласована Сторонами в Приложении № 13 к настоящему Договору.

«**КС-3**» или «**Справка о стоимости выполненных работ и затрат**» означает документ, составленный на основе формы, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 11 ноября 1999 г. № 100, который Стороны используют для отражения стоимости выполненных Строительно-монтажных работ за отчетный месяц. КС-3 подтверждает стоимость выполненных Строительно-монтажных работ за отчетный период и используется Заказчиком исключительно для проведения расчетов. Стороны согласны и подтверждают, что при подписании КС-3 не происходит перехода от Исполнителя Заказчику риска случайной гибели или случайного повреждения результата Строительно-монтажных работ (или их части) по Договору. КС-3 не является Актом приемки законченного строительством объекта. Форма Справки о стоимости выполненных работ и затрат согласована Сторонами в Приложении №14 к Договору.

**«ЛНД»**-локальный нормативный документ.

«**Недостатки**» или «**Дефекты**» означают любые отступления результата Работ (или их части) от условий и требований настоящего Договора, Норм; или отклонения при выполнении Работ от условий и требований настоящего Договора, Технической документации, Норм.

**«Нормы»** означает законы и подзаконные нормативные акты, технические регламенты, своды правил, государственные стандарты, строительные нормы и правила, и другие нормативные и рекомендуемые документы, действующие в Российской Федерации, субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях, с учетом принятых и действующих изменений и дополнений.

«**Оборудование**» означает оборудование использованное, монтируемое и (или) устанавливаемое Исполнителем в рамках выполнения Работ по настоящему Договору.

«**Расчет стоимости работ и услуг**» означает документ, содержащий в себе разбивку Цены договора по видам Работ. Расчет стоимости работ и услуг согласован Сторонами в качестве Приложения №2 к Договору.

**«Результат работ по Договору»** – Объект, полностью готовый к эксплуатации, подключенный ко всем видам сетей инженерно-технического обеспечения и на который имеется вся необходимая документация.

«**Техническая документация**» означает документацию, в том числе Техническое задание, содержащую в текстовой форме и в виде карт (схем), определяющую архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения Работ по настоящему Договору.

**«Техническое задание»** означает документ, который содержит виды работ, состав документации, передаваемой Исполнителю, а также особые условия и требования, которые должен учитывать Исполнитель при выполнении Работ, являющееся Приложениями №1 к настоящему договору.

**«Товарная накладная»** означает документ, который составляется с целью оформления продажи (отпуска) Оборудования Заказчику, составленный на основе унифицированной формы №ТОРГ-12, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 25.12.1998 №132.

«**ФЕР-2017**» Федеральные единичные расценки на строительные конструкции и работы в редакции 2017 г., утвержденные [приказом](consultantplus://offline/ref=BF6860116BDD093620E3DA349670E6B6C619A1910A587F3270BF3F7EiAI0N) Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр. «Об утверждении федеральных единичных расценок, федеральных сметных цен на ы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве, федеральных сметных расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств, федеральных сметных цен на перевозки грузов для строительства».

**«Конфиденциальная информация»** означает любую информацию по настоящему Договору, имеющую действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не предназначенную для широкого распространения и/или использования неограниченным кругом лиц, удовлетворяющую требованиям законодательства Российской Федерации.

**«Конъюнктурный анализ»** означает аналитический документ, предоставленный подрядной организацией на основе проведенного своими силами мониторинга ценовой информации, материально-технических ресурсов в обоснование цен, включенных в сметный раздел рабочей документации.

**Толкование.**

В настоящем Договоре, за исключением случаев, когда из контекста следует иное:

1. в случае если требуется получение одобрения, согласия или согласования любой из Сторон, то такие одобрения, согласия и согласования считаются полученными только в случае, если они даны в письменной форме;
2. ссылки на нормативно-правовые акты приведены по состоянию на дату заключения настоящего Договора; в случае, если во время действия Договора указанные в нем нормативно-правовые акты будут изменены или отменены, Стороны будут руководствоваться соответственно измененным нормативно-правовым актом либо нормативно-правовым актом, принятым взамен отмененного; при этом внесения изменений в Договор в части корректировки наименования нормативно-правовых актов не требуется;
3. термины и определения, обозначающие один грамматический род, включают все грамматические рода;
4. термины и определения, указывающие на единственное число, включают также множественное число, а термины и определения, указывающие на множественное число, включают также единственное число.
5. **ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**
   1. Исполнитель обязуется передать в собственность Заказчика Оборудование согласно Спецификации № 1,2 (Приложение № 2 к настоящему договору), а также выполнить демонтажные, монтажные и пуско-наладочные работы узлов коммерческого учета тепловой энергии в индивидуальных тепловых пунктах БКП инв.№ 002524001 и ОК инв.№ 003524001 ООО «ССК «Звезда», согласно Технического задания Заказчика (Приложение № 1 к настоящему Договору) и Локальных сметных расчетов № 1, 2 (Приложение № 3 к настоящему Договору), которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
   2. Все поставляемое Оборудование должно соответствовать в полном объеме техническим требованиям, требованиям безопасности (в т. ч. по маркировке и окраске) нормативным документам РФ.
   3. Поставляемое Оборудование должно быть новым (произведенным не ранее 2019г.), не подвергшимся ремонту (модернизации или восстановлению), не бывшим в употреблении, не восстановленным, не иметь дефектов, не находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.
   4. Если в рамках поставки Оборудования возникает необходимость в поставке дополнительного инженерного Оборудования, такое дополнительное Оборудование подлежит поставке на условиях дополнительного соглашения к настоящему Договору.
   5. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы.
   6. Работы согласно Договора выполняются на территории Заказчика по адресу: г. Большой Камень, ул. Степана Лебедева, д. 1, ООО «ССК «Звезда» (далее по тексту – «Объект»).
6. **ЦЕНА ДОГОВОРА**
   1. Общая цена Договора составляет: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб., без учета НДС, кроме того НДС 20%\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, итого с учетом НДС 20% \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. согласована Сторонами и включает в себя следующие позиции:

2.1.1 Стоимость Оборудования согласно Спецификации № 1, 2 (Приложение № 2 к настоящему Договору) составляет: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб., без учета НДС, кроме того НДС 20%\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, итого с учетом НДС 20% \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. согласована Сторонами и включает в себя:

* Стоимость Оборудования;
* Расходы по доставке Оборудования в Место приемки оборудования согласно п. 5.4 Договора;
* Стоимость документации согласно п. 5.5. Договора;
* Стоимость упаковки Оборудования согласно п. 5.6. – 5.8. Договора;
* Выгрузка Оборудования за счёт Исполнителя в Месте приемки Оборудования;
* Расходы, связанные с разработкой и согласованием эксплуатационной и проектной документации, осуществляемыми специализированными организациями;

2.1.2. Стоимость демонтажных работ старых узлов коммерческого учета тепловой энергии в индивидуальных тепловых пунктах БКП и ОК, выполненных силами Исполнителя подтверждается локальными сметными расчетами № 1 «Модернизация узла коммерческого учета тепловой энергии в ИТП БКП в АБК; № 2 «Модернизация узла коммерческого учета тепловой энергии в ИТП Камеры для очистки, окраски и сушки корпусных конструкций» (Приложение № 3 к настоящему Договору): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб., без учета НДС, кроме того НДС 20%\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, итого с учетом НДС 20% \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. включает в себя:

* демонтажные работы, расходы на трансферы, проживание, питание, командировочные расходы и заработная плата специалистов Исполнителя в месте проведения монтажных работ (местонахождение Грузополучателя) и иные расходы, связанные с выполнением указанных работ;

2.1.3 Стоимость монтажных работ узлов коммерческого учета тепловой энергии в индивидуальных тепловых пунктах БКП и ОК, выполненных силами Исполнителя, с использованием материалов Исполнителя, подтверждается локальными сметными расчетами № 1 «Модернизация узла коммерческого учета тепловой энергии в ИТП БКП в АБК; № 2 «Модернизация узла коммерческого учета тепловой энергии в ИТП Камеры для очистки, окраски и сушки корпусных конструкций» (Приложение № 3 к настоящему Договору): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб., без учета НДС, кроме того НДС 20%\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, итого с учетом НДС 20% \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. включает в себя:

* монтажные работы, расходы на трансферы, проживание, питание, командировочные расходы и заработная плата специалистов Исполнителя в месте проведения монтажных работ (местонахождение Грузополучателя) и иные расходы, связанные с выполнением указанных работ;

2.1.4. Стоимость пусконаладочных работ узлов коммерческого учета тепловой энергии индивидуальных тепловых пунктах БКП и ОК, выполненных силами Исполнителя подтверждается локальными сметными расчетами № 1 «Модернизация узла коммерческого учета тепловой энергии в ИТП БКП в АБК; № 2 «Модернизация узла коммерческого учета тепловой энергии в ИТП Камеры для очистки, окраски и сушки корпусных конструкций» (Приложение № 3 к настоящему Договору): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб., без учета НДС, кроме того НДС 20%\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, итого с учетом НДС 20% \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. включает в себя:

* пусконаладочные работ, расходы на трансферы, проживание, питание, командировочные расходы и заработная плата специалистов Исполнителя в месте проведения монтажных работ (местонахождение Грузополучателя) и иные расходы, связанные с выполнением указанных работ;

2.1.5. Все пошлины, налоги и сборы на территории РФ.

* 1. Общая цена Договора является не фиксированной и может корректироваться в связи с изменением объемов работ в ходе исполнения Договора. Все изменения цены Договора оформляются путем заключения дополнительного соглашения.

1. **УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА**
   1. Стороны применяют поэтапный порядок оплаты Договора:
      1. I-й платеж в размере 100 % (Сто процентов) от общей стоимости Оборудования, согласно Спецификации № 1, 2 (Приложение № 2 к настоящему договору): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб., без учета НДС, кроме того НДС 20%\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, итого с учетом НДС 20% \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб., производится Заказчиком прямым банковским после получения Оборудования в полном объёме и подписания Акта приемки Оборудования (по форме согласно Приложению № 4 к настоящему Договору), на основании товарной накладной (форма ТОРГ-12) или универсального передаточного документа (УПД) при наличии выставленных Исполнителем счета на оплату, согласованного по содержанию с Заказчиком, и счета-фактуры на Оборудования (при необходимости). Стоимость оборудования определяется на основании данных товарной накладной, счета, счета-фактуры;
      2. II-й платеж в размере 100 % (Сто процентов) от общей стоимости выполненных демонтажных, монтажных, пусконаладочных работ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб., без учета НДС, кроме того НДС 20%\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, итого с учетом НДС 20% \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб., производится Заказчиком производится прямым банковским переводом по факту завершения всех Работ, с момента подписания обеими Сторонами Акта приема-передачи демонтированного оборудования (Приложение № 5 к настоящему Договору), Акта о выполнении монтажных работ (Приложение № 7 к настоящему Договору), Акта о выполнении пусконаладочных работ (Приложение № 8 к настоящему Договору), Акта о технической готовности (Приложение № 9 к настоящему Договору), Акта о приемке выполненных Работ по форме КС-2 (Приложение № 13 к настоящему Договору) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (Приложение № 14 к настоящему Договору), при наличии выставленных Исполнителем счета на оплату, согласованного по содержанию с Заказчиком, и счета-фактуры. Стоимость работ определяется на основании Акта о приемке выполненных Работ по форме КС-2 (Приложение № 13 к настоящему договору) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (Приложение № 14 к настоящему договору).
   2. В случае если Исполнитель является субъектом среднего и малого предпринимательства:

Заказчик производит оплату в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания обеими Сторонами Акта приемки выполненных работ по формам № КС-2, КС-3 в размере стоимости работ, товарной накладной по форме ТОРГ-12 на поставляемое оборудование, на основании выставленного Исполнителем счета, счета-фактуры.

В случае если Исполнитель не является субъектом среднего и малого предпринимательства:

Заказчик производит оплату, не ранее чем через 45 (сорок пять) календарных дней, но не позднее чем через 60 (шестьдесят) календарных дней после подписания обеими Сторонами Акта приемки выполненных работ по формам № КС-2, КС-3 в размере стоимости работ, товарной накладной по форме ТОРГ-12 на поставляемое оборудование, на основании выставленного Исполнителем счета, счета-фактуры.

* 1. Все расчеты по настоящему Договору осуществляются в российских рублях путем совершения Заказчиком платежей в адрес Исполнителя в соответствии с банковскими реквизитами Исполнителя, указанными в настоящем Договоре. Моментом исполнения обязательств Заказчика по оплате является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
  2. Исполнитель обязан по требованию Заказчика, в срок не превышающий 3 (Три) рабочих дня, предоставить акт сверки взаимных расчетов по настоящему Договору.
  3. Заказчик вправе в одностороннем порядке удержать из любого платежа сумму неустойки, штрафа, пени, а также понесенных расходов Заказчика, связанных с проведением экспертизы.

**4. СРОК ПОСТАВКИ**

4.1. Оборудование, в соответствии со спецификацией № 1, 2 (приложение № 2 к настоящему Договору) и Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору) должно быть поставлено не позднее 50 (пятидесяти) календарных дней с даты заключения Договора.

4.2. Исполнитель может осуществить досрочную Оборудования по предварительному письменному согласованию с Заказчиком. Исполнитель осуществляет поставку на условиях, установленных в настоящем Договоре, если не оговорено другое.

**5. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ**

5.1. Условия поставки: **DDP** г. Большой Камень (Incoterms 2010).

5.2. Грузополучатель: ООО «ССК «Звезда», ОКПО 39884009.

5.3. Адрес (местонахождение) Грузополучателя: 692801, Приморский край, г. Большой Камень, ул. Степана Лебедева, 1, ООО «ССК «Звезда».

5.4. Место приемки Оборудования: местонахождение Грузополучателя.

Заказчик обязан обеспечить готовность места приемки к приемке Оборудования, либо организовать приемку Оборудования в месте его производства и хранение Оборудования.

5.5. В течение 2 (двух) рабочих дней после отгрузки Исполнитель обязан направить Заказчику уведомление об отгрузке в письменном виде с подписью и печатью руководителя Исполнителя по факсу или электронной почте. В данном уведомлении должна быть прописана следующая информация:

- дата поставки Оборудования;

- общее количество грузовых мест;

- общая масса брутто (кг), общая масса нетто (кг) и общий объем (м³) грузовых мест;

- наименование Оборудования, номер позиции и количество;

- массогабаритные характеристики каждого грузового места в отгружаемой партии: масса нетто (кг), масса брутто (кг), объем (м³) и габаритные размеры (мм), вид упаковки каждого грузового места;

- наименование Оборудования, для которого требуются специальная упаковка, меры предосторожности, защиты и т.п.;

- описание специальных мер предосторожности, которые должны применяться для такого Оборудования, включая требования к температуре, удару и т.д. во время погрузки на транспортное средство, крепления, транспортировки, выгрузки и хранения;

- возможность складирования (штабелирования) Оборудования с указанием предельной нагрузки (кг) на верхнюю крышку ящика;

- контактные данные и адрес агента компании-перевозчик.

Кроме этого, Исполнитель обязан предоставить Заказчику один комплект следующих документов в комплекте поставки с Оборудованием, и один комплект по электронной почте:

* Счет на оплату (1 экз. в электронном виде);
* Счет-фактуру (1 экз. в электронном виде);
* Подробные отгрузочные и упаковочные листы в соответствии с п. 5.8. с указанием точного наименования ввозимого Оборудования; веса нетто/брутто; количества каждого наименования; количества мест; стоимости;
* Товарно-транспортную (или транспортную) накладную (в случае перевозки автомобильным транспортом) или иной транспортный документ;
* Товарную накладную (форма ТОРГ-12), оформленную, заверенную печатью и подписанную со Стороны Исполнителя, согласно дате составления транспортной накладной или универсальный передаточный документ (УПД);
* технический паспорт (согласно ГОСТ 2.610-2006) (для каждой единицы Оборудования) (1 экз. в печатном виде и 1 экз. в электронном виде);
* Инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию (согласно ГОСТ 2.601- 2013) (для каждой единицы Оборудования и вспомогательного Оборудования) (2 экз. в печатном виде и 1 экз. в электронном виде);
* Сертификаты соответствия на всю продукцию в 1 экз. на русском языке, указанную в Приложении № 1 к настоящему договору «Техническое задание»;
* Копию сертификата качества ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» заверенную заводом изготовителем, либо декларацию о соответствии (в 1 экз. в печатном виде и 1 экз. в электронном виде);
* Копию сертификата качества ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» заверенная заводом изготовителем, либо декларацию о соответствии (в 1 экз. в печатном виде и 1 экз. в электронном виде).

5.6. Упаковка Оборудования обеспечивается Исполнителем.

5.7. Оборудование должно быть отгружено в упаковке, предназначенной для перевозки данного вида Оборудования. Упаковка должна предохранять Оборудование от любого рода повреждений или коррозии во время перевозки и быть пригодной для возможной перегрузки Оборудования, на пути к месту назначения и их длительного хранения, а также предохранять Оборудование от воздействия атмосферных явлений. Упаковка Оборудования должна быть пригодной для погрузочно-разгрузочных работ.

5.8. Оборудование должно иметь антикоррозионные и консервационные покрытия, обеспечивающие хранение Оборудования на открытой площадке в течение 12 месяцев.

* 1. К каждой упаковке Исполнитель обязан приложить подробный упаковочный лист. В упаковочном листе должны быть указаны количество и наименование упакованных предметов, их тип или модель, со ссылкой на номер пункта соответствующей Технической спецификации, вес нетто и брутто каждого предмета в упаковке, размеры упаковочных мест, номер Договора. Одна копия упаковочного листа в водонепроницаемом конверте должна закрепляться на наружной стороне упаковочного места.

Все упаковки должны быть маркированы на двух противоположных Сторонах. На каждой упаковке несмываемой краской должна быть нанесена следующая маркировка:

• Договор №. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

• Исполнитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

• Заказчик: ООО «ССК «Звезда»

• Место №\_\_\_\_\_\_\_\_\_

• Вес брутто \_\_\_\_\_ кг, и вес нетто \_\_\_\_\_кг.

• Размеры упаковочных мест в сантиметрах: длина, ширина, высота

На упаковки, требующие особого обращения, должна быть нанесена дополнительная маркировка:

• “With care” - “Осторожно”, “Top” - “Верх”, “Do not turn over” - “Не кантовать”

а также другая необходимая маркировка.

Упаковочные места нумеруются дробными числами, причем числитель будет означать порядковый номер ящика, а знаменатель - общее количество мест одной комплектной единицы Оборудования.

Все эксплуатационные надписи и таблички, содержащиеся на Оборудовании, поставляемом Исполнителем, должны быть на русском языке.

* 1. Оборудование и его составные части должны иметь маркировку с указанием:
* Товарного знака изготовителя;
* наименования и обозначения;
* заводского номера;
* основных параметров с указанием единиц измерения;
* даты выпуска с указанием месяца и года.
  1. Оборудование, требующее особых условий хранения (в отапливаемом складе) должно указываться Исполнителем Заказчику.
  2. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за порчу, повреждение или поломку Оборудования вследствие ненадлежащей упаковки, за образование коррозии из-за недостаточной или несоответствующей консервации. При транспортировке выходные отверстия должны быть заглушены.
  3. Исполнитель обеспечивает соблюдение следующих условий при поставке Оборудования Заказчику: сохранность тары (упаковки), наличие и целостность (при наличии требования на данный вид Оборудования) пломб, маркировок и бирок; наличие и правильность заполнения Товарно - отгрузочной и технической сопроводительной документации; комплектность; внешний вид (отсутствие коррозий, царапин, вмятин и других механических повреждений).

5.13.1. При приемке Оборудования от перевозчика Заказчик проверяет соответствие Оборудования по количеству тарных мест и (или) весу брутто, сохранность упаковки и иные условия, установленные в пунктах 5.8 - 5.11. Договора. При этом подписание Заказчиком Товаросопроводительных документов перевозчику, свидетельствует только о принятии указанного количества тарных мест и (или) веса брутто и не означает приемку Оборудования по количеству, качеству, ассортименту и комплектности.

5.13.2. Заказчик в присутствии уполномоченного представителя Исполнителя в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней, с момента поступления Оборудования в Место приемки, осуществляет входной контроль Оборудования, согласно внутренним локально-нормативным документам Заказчика, и производит приемку Оборудования на соответствие условиям Договора по количеству, комплектности и внешнему виду (отсутствие коррозий, царапин, вмятин и других механических повреждений). Внутритарная приемка Оборудования производится с вскрытием отдельного грузового места или всех грузовых мест каждой партии. Тара и упаковка Оборудования, расконсервация которого не допускается по условиям хранения, вскрывается непосредственно перед передачей его в монтаж. Результатом окончательной приемки Оборудования является подписание Акта приемки Оборудования (по форме Приложения № 4 к настоящему Договору). Подписанный Акт приемки Оборудования Заказчик направляет посредством факсимильной связи или электронной почты Исполнителю с досылкой заказным письмом с уведомлением о вручении. Факсимильные или электронные документы сохраняют силу оригиналов до момента обмена Сторонами оригиналов.

5.13.3. В случае, если в ходе визуального осмотра во время проведения приемки выявлены нарушения сохранности упаковки (тары), наличие коррозий, царапин, вмятин, механических повреждений и/или условий п.п. 5.8 - 5.11. Договора, а также некомплектность, повреждения или видимые несоответствия Оборудования требованиям настоящего Договора и спецификациям, Заказчик составляет рекламационный акт.

5.13.4. Исполнитель, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения от Заказчика рекламационного акта обязан его рассмотреть и сообщить итоги его рассмотрения Заказчику. В случае несогласия с рекламационным актом Исполнитель обязан направить своего представителя для участия в совместной приемке Оборудования. Отправка представителя для участия в приемке осуществляется Исполнителем за свой счет. Если представитель Исполнителя по какой-либо причине не прибыл на совместную приемку в назначенное Заказчиком время, то результаты приемки Оборудования, проведенной Заказчиком, считаются достоверными и признанными Исполнителем в полном объеме.

5.13.5. В случае признания фактов, указанных в рекламационном акте Заказчика и согласия с заявленными недостатками Оборудования, Исполнитель должен обеспечить поставку недостающего или замену поврежденного Оборудования в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения рекламационного акта или иного разумного периода времени, согласованного Сторонами в письменной форме. Замена поврежденного/допоставка недостающего Оборудования осуществляется Исполнителем за свой счет. При отсутствии идентичного Оборудования Исполнитель обязан по согласованию с Заказчиком заменить другим Оборудованием или вернуть денежные средства.

5.13.6. В случае прибытия представителя Исполнителя для осмотра заявленных в рекламационном акте недостатков Оборудования, уполномоченные представители Заказчика и Исполнителя после проведения приемки подписывают Акт приемки Оборудования с описанием всех повреждений, некомплектности и иных замечаний к Оборудованию, а также сроки их устранения Исполнителем.

5.13.7. По результатам приемки Заказчик вправе по своему выбору потребовать:

* Замены и/или допоставки Оборудования, безвозмездного устранения недостатков Оборудования Исполнителя. При отсутствии идентичного Оборудования Исполнитель обязан по согласованию с Заказчиком заменить другим аналогичным Оборудованием. Замена и/или допоставка Оборудования производится Исполнителем в разумные сроки, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента заявления соответствующего требования Заказчиком. Замена поврежденного/допоставка недостающего Оборудования осуществляется Исполнителем за свой счет.
* Соразмерного уменьшения покупной цены соответствующего Оборудования, а и возврата излишне уплаченных за Оборудование денежных средств.
* Возмещения расходов Заказчика на устранение недостатков Оборудования.

5.13.8. При наличии существенных, явных и неустранимых дефектов (недостатков) Оборудования (части поставленного Оборудования) или несоответствия Оборудования (части поставленного Оборудования) его техническим характеристикам, обнаруженных в том числе при проверке Оборудования на эксплуатационную точность, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной за Оборудование, стоимости и выплаты процентов в размере 0,1% (ноль целых одна десятая) от выплаченных авансов за каждый день пользования денежными средствами.

5.13.9. В случае если по результатам проведения приемки и/или монтажа Оборудования, пусконаладочных Работ возникает спор о качестве поставленного Оборудования и (или) а, а также в случае возникновения споров о причинах и моменте возникновения заявляемых Заказчиком недостатков, любая из Сторон вправе привлечь для указанного определения экспертов и специалистов с обязательным извещением другой Стороны о дате, времени и месте проведения экспертизы.

5.13.10. Расходы, связанные с проведением указанной в п. 5.13.9 Договора экспертизы, а также расходы, понесенные каждой из Сторон в связи с выявленными недостатками Оборудования, относятся:

* на Исполнителя, если последний отвечает за данные недостатки, в том числе и по гарантийным обязательствам, либо несет риск их возникновения в силу закона или настоящего Договора. При этом Исполнитель обязан заменить Оборудование на Оборудование надлежащего качества в течение 10 (десяти) рабочих дней, с даты получения экспертного заключения. Заказчик также вправе предъявить Исполнителю требования о возмещении убытков, вызванных данными недостатками.
* на Заказчика, если Исполнитель не отвечает за данные недостатки.

5.13.11. Исполнитель отвечает за поставку Оборудования с недостатками, если указанные недостатки были заявлены Заказчиком в течение гарантийного срока, указанного в п. 7.2. настоящего Договора. Исполнитель не отвечает за недостатки, если докажет, что они возникли в результате нормального износа Оборудования, его конструктивных частей и деталей, либо в результате нарушения правил его эксплуатации.

5.13.12. Денежные суммы, подлежащие уплате одной Стороной в пользу другой в соответствии с положениями настоящей главы Договора, должны быть уплачены в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента предъявления соответствующего требования и доказательств, подтверждающих размер и обоснованность соответствующих денежных требований.

5.13.13. До момента вывоза Оборудования с недостатками Исполнителем Заказчик принимает его на ответственное хранение. Исполнитель обязан вывезти Оборудование с недостатками за свой счет не позднее дня, которым поставляется Оборудование на замену. В случае несоблюдения Исполнителем сроков замены либо сроков вывоза Оборудования с недостатками, установленных настоящим пунктом, хранение осуществляется за счет Исполнителя.

5.14. Право собственности на Оборудование и упаковку, а также риски случайной гибели переходят от Исполнителя к Заказчику с момента подписания Заказчиком Акта приемки Оборудования (Приложение № 4 к настоящему Договору).

5.15. Передача Оборудования для проведения монтажных и пусконаладочных Работ Исполнителю оформляется Актом о передаче Оборудования для проведения монтажных и пусконаладочных Работ (Приложения № 6 к настоящему Договору при этом риски случайной гибели переходят от Заказчика к Исполнителю на весь период производства таких Работ.

5.16. Моментом исполнения обязательств по поставке Оборудования и выполнению Работ является передача Оборудования и подписание Сторонами Акта о выполнении Работ по форме КС-2 (Приложение № 13 к настоящему Договору), который подписывается по итогу проведения всех Работ на основании подписанного Акта о выполнении монтажных работ (Приложение № 7 к настоящему Договору), Акта о выполнении пусконаладочных работ (Приложение № 8 к настоящему Договору) при условии наличия надлежащим образом оформленных документов, указанных в п. 5.5. В случае непредставления, указанных в настоящем пункте, надлежащим образом оформленных документов Оборудование считается не поставленным.

5.17. Несмотря на завершение проверки в соответствии с данной статьей и подписания Акта приемки Оборудования, Оборудование считается принятым Заказчиком по качеству после подписания обеими Сторонами Акта о выполнении Работ по форме КС-2 (Приложение № 13 к настоящему Договору) по факту завершения Работ в соответствии со статьей 6 Договора.

1. **ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И ПРИЕМКИ ДЕМОНТАЖНЫХ, МОНТАЖНЫХ**

**И ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ.**

6.1. Исполнитель обязуется произвести демонтажные, монтажные и пусконаладочные работы в срок не позднее 25 (двадцати пяти) календарных дней с даты поставки Оборудования и подписания Товарно-транспортной накладной в соответствии с положениями раздела 5 настоящего Договора. Работы должны производиться в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору).

6.2. Не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты начала проведения Работ Заказчик должен сообщить Исполнителю в письменной форме (по факсу или электронной почте) приблизительные даты их начала. Точные даты начала таких работ подтверждаются Заказчиком не позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней до начала работ. Исполнитель обязуется командировать специалистов к указанному сроку и уведомить Заказчика о дате прибытия специалистов не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дня до их прибытия.

6.3. Работы выполняются при условии подписания Акта приемки Оборудования согласно положениям раздела 5 настоящего Договора.

6.4. Исполнитель обязан направить Заказчику официальным письмом на адрес электронной почты [sskzvezda@sskzvezda.ru](mailto:sskzvezda@sskzvezda.ru), кarevia@sskzvezda.ru (с указанием номера и предмета Договора) в течение 10 (десяти) календарных дней со дня подписания настоящего Договора габаритные (монтажные) чертежи Оборудования на согласование, в том числе: монтажный план с расстановкой Оборудования, однолинейные схемы, программу и методику проведения пусконаладочных работ с указанием используемого оборудования; программу и график производства демонтажных и монтажных работ с указанием используемого Оборудования.

6.5. Исполнитель обязан предоставлять Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения запроса Заказчика любую информацию в объеме и формате, указанном в таком запросе.

6.6. Приемка выполненных Работ должна быть осуществлена Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Исполнителя уведомления об окончании работ. Приемка осуществляется комиссией в составе лиц, имеющих соответствующие полномочия представителя Заказчика, представителя Исполнителя.

- Заказчик, после получения уведомления от Исполнителя об окончании работ по демонтажу оборудования производит приемку по количеству, комплектности, целостности демонтированного оборудования. Моментом исполнения обязательств по демонтажным работам, является передача демонтированного Оборудования и подписание Акта приема-передачи демонтированного оборудования (Приложение № 5 к настоящему Договору). Результатом приемки Заказчиком выполненных демонтажных работ является подписание Акта выполненных работ по форме КС-2 (Приложение № 13 к настоящему Договору).

- Результаты приемки монтажных работ оформляются подписанием Акта о выполнении монтажных работ (Приложение № 7 к настоящем Договору).

- Результаты приемки пусконаладочных работ оформляются подписанием Акта о выполнении пусконаладочных работ (Приложение № 8 к настоящему Договору).

- По завершению монтажных работ и пусконаладочных работ Исполнителем должны быть произведены гидравлические испытания сети теплоснабжения. Результаты проведения испытаний оформляются подписанием Акта о выполнении гидравлических испытаний (Приложение № 2 к Приложению № 9 к настоящему Договору).

6.7. После подписания сторонами Акта о выполнении демонтажных работ, Акта о выполнении монтажных работ, Акта о выполнении пусконаладочных работ, Акта гидравлических испытаний, Акта о технической готовности, Стороны подписывают Акт о приемке выполненных Работ по форме КС-2 (по форме Приложения № 13 к настоящему Договору), Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (Приложение № 14 к настоящему договору), с момента подписания которого Работы считаются выполненными. Неотъемлемой частью Актов о выполнении демонтажных, монтажных и пусконаладочных работ является Локальный сметный расчет (Приложение № 2 к настоящему Договору), который подтверждает составляющие стоимости демонтажных, монтажных и пуско-наладочных работ.

6.8. В случае отказа Заказчика от подписания Акта о выполнении демонтажных работ, Акта о выполнении монтажных работ и Акта о выполнении пусконаладочных работ Заказчик обязан в письменной форме предоставить обоснование отказа в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты предоставления акта о выполнении соответствующих Работ.

При условии выполнения Работ с использованием Оборудования Заказчика Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 заполняется с указанием смонтированного Оборудования Заказчика на основании Ведомости смонтированного оборудования (Приложение № 1 к Акту о технической готовности Приложению № 9 к настоящему Договору). С момента подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 (Приложение № 13 к настоящему Договору), Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (Приложение № 14 к настоящему Договору), Работы считаются выполненными Исполнителем, а Оборудование принятым Заказчиком по качеству и введенным в эксплуатацию.

6.9. **При проведении всех видов Работ, на протяжении всего периода производства Работ с момента подписания сторонами настоящего Договора Исполнитель обязан соблюдать требования в области охраны труда:**

6.9.1. Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, действующие на территории Заказчика, при условии прохождения специалистами Исполнителя соответствующего инструктажа со стороны Заказчика. Своим распоряжением назначить из числа своих работников лицо, ответственное за организацию Работ и за соблюдением своим персоналом требований государственных нормативно-правовых актов, а также нормативных документов Заказчика в области охраны труда, пожарной, промышленной безопасности и охраны окружающей среды в течение всего срока проведения Работ на территории Заказчика.

6.9.2. Обеспечить своим работникам безопасные условия труда в соответствии с требованиями законодательных и нормативных актов по охране труда, а также соответствующих нормативных и локальных документов Заказчика в течение всего периода пребывания на территории Заказчика.

6.9.3. Обеспечить своих работников необходимыми для выполнения Работ сертифицированными средствами индивидуальной защиты, спецодеждой.

6.9.4. Обеспечивать соблюдение персоналом своей организации, требований государственных нормативно-правовых актов в области охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды, а также нормативных документов Заказчика в течение всего срока проведения Работ.

6.9.5. Осуществлять руководство деятельностью своих работников. Нести ответственность за организацию выполняемых персоналом Исполнителя Работ, за соблюдением правил и норм по охране труда, противопожарной безопасности и охраны окружающей среды, в течение всего срока проведения Работ.

6.9.6. Стороны согласны, что работники Исполнителя в течение всего периода пребывания на территории Заказчика являются работниками Исполнителя. Заказчик не несёт никакой ответственности перед Исполнителем, работниками Исполнителя и контролирующими государственными органами за травмы (включая смерть), полученные работниками Исполнителя в период их нахождения на территории Заказчика, или в пределах помещений Заказчика, если такие травмы (включая смерть) не произошли по вине Заказчика. Вести учёт и расследования несчастных случаев и профессиональных заболеваний, составляет акты установленной формы в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.9.7. В соответствии с Приказом генерального директора ООО «ССК «Звезда» № 259 от 23.05.2017 г., Положения ООО «ССК «Звезда» (Организация и производство работ с повышенной опасностью. Общие положения № П3-05 П-0046 Версия 1.00) Заказчик оформляет Наряд-допуск на выполнение Исполнителем локальных работ повышенной опасности на территории Заказчика.

6.9.8. При обнаружении факта чрезвычайной ситуации (угрозы ЧС), Исполнитель обязан немедленно и с максимальным количеством фактов передать оперативную информацию о нем представителю Заказчика, затем дежурному диспетчеру ООО «ССК «Звезда» по телефону 8-964-452-97-68.

6.9.9. Исполнитель обязуется соблюдать «Требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах Общества», изложенные в Приложении № 15 к настоящему Договору. Соблюдение данных требований стороны признают существенным условием Договора, и в случае их неоднократного нарушения Исполнителем, Заказчик имеет право отказаться от исполнения Договора. Исполнитель до начала выполнения работ осуществляет оценку рисков в области ПБОТОС на объекте Заказчика. По результатам оценки составляет план по обеспечению безопасности, в котором указывает перечень мероприятий, сроки, ответственные лица. Подписанный план руководителем Исполнителя направляется Заказчику за 10 дней до начала проведения работ.

6.9.10. После заключения договора за 10 дней до начала проведения работ Исполнитель предоставляет Заказчику (ПБОТОС) сведения на электронном носителе, документально подтверждающие компетентность (квалификацию) персонала, а также в течение года об изменениях сведений по вопросам ПБОТОС:

‒ приказы на производство данных работ, о назначении лиц, ответственных за безопасное производство работ, лиц, ответственных за содержание в исправном состоянии и безопасную эксплуатацию оборудования, сооружений, технических устройств, о назначении лиц, ответственных по обращению с отходами производства потребления и с предоставлением подтверждающих удостоверений/сертификатов;

‒ список должностных лиц, на которых возложены обязанности по организации и производству подрядных работ, по контролю соблюдения требований ПБОТОС при производстве подрядных работ, непосредственных руководителей работ (производитель работ, мастер и т.п.) с указанием номеров телефонов;

‒ копии протоколов и удостоверений, сертификатов по охране труда, пожарно-техническому минимуму, промышленной и экологической безопасности, подтверждающих прохождение обучения (повышения квалификации), (проверку знаний) должностных лиц, на которых возложены обязанности по организации и производству подрядных работ, по контролю соблюдения требований ПБОТОС при производстве подрядных работ, непосредственных руководителей работ (начальник участка, производитель работ, мастер и т.п.);

‒ список рабочихИсполнителя, руководителей бригад, которые привлекаются к выполнению работ на объектах ООО «ССК «Звезда», предусмотренных договором подряда (контрактом) с отражением сведений:

‒ специальное обучение, наличие квалификационных удостоверений и удостоверений по охране труда, работы на высоте (работы в люльке не требуется отдельного удостоверения), пожарно-технический минимум, электробезопасность;

‒ копии протоколов, подтверждающих проверку знаний требований охраны труда персонала;

‒ информацию о видах и количестве спецтехники и технических устройств, используемых для производства работ, о регистрации в органах Ростехнадзора РФ, наличия сертификатов соответствия техническим регламентам, свидетельство о регистрации в государственном реестре организаций, эксплуатирующих ОПО и страховой полис гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинения вреда в результате аварии на ОПО;

‒ выписку из реестра членов СРО.

Подписать Акт-допуска (Приложение № 16 к настоящему Договору) на выполнение работ на объектах ООО «ССК «Звезда».

6.9.11. До начала производства работ, Исполнитель совместно с Заказчиком оформляет Наряд-допуск, содержащий организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасные условия труда, требования в области охраны труда, охраны окружающей среды, пожарной и промышленной безопасности по передаваемому объекту на техническое обслуживание, определенному в Договоре. В Наряде-допуске предусматривается ответственность сторон за выполнение указанных мероприятий по обеспечению безопасных условий работы.

6.9.12. В случае наличия повышенных или дополнительных требований к средствам индивидуальной защиты (СИЗ), связанных со спецификой деятельности Заказчика, Исполнитель обязан предоставить такие СИЗ специалистам Исполнителя до начала выполнения ими обязательств по Договору.

6.9.13. Заказчик обязан до начала производства работ провести вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности персоналу Исполнителя, выполняющему ремонтные работы на территории Заказчика.

6.9.14. Ответственность за соблюдение инструкций по охране труда, пожарной безопасности и иных нормативно-правовых актов по охране труда при производстве работ, проведение инструктажа по охране труда по виду выполняемых работ возлагается на Исполнителя.

6.9.15. Расследование и учет несчастных случаев на выделенной территории Заказчика, происшедших с персоналом Исполнителя, производится Исполнителем в соответствии со статьями 227-231 Трудового Кодекса РФ и «Положением об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях», утвержденным Постановлением Министерства труда и социального развития РФ № 73 от 24.10.2002 года.

6.9.16. Работы по электрическому подключению оборудования при ремонтных работах выполняются персоналом Исполнителя или владельцем оборудования с обязательством по соблюдению правил ПТЭЭП, ПОТЭУ (от 2014 г.) и согласованием с энергоснабжающей организацией.

* + 1. Отходы, образовавшиеся при выполнении работ по Договору, включая упаковочные ы, являются собственностью Заказчика. По окончании работ Исполнитель передает их Заказчику. Заказчик размещает их в местах сбора отходов, в соответствии со Схемой расположения мест накопления отходов.

**7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

7.1. Исполнитель гарантирует соответствие качества поставляемого Оборудования требованиям Договора, отсутствие в Оборудовании дефектов, и его пригодность для нормальной эксплуатации (использования) по назначению в течение гарантийного срока.

7.2. Гарантия на Оборудование и условия гарантии указывается в гарантийных талонах на Оборудование. Гарантийный срок на Работы должен составлять не менее 24 месяцев с момента проведения пусконаладочных работ, согласно п.6.12. Дата изготовления не ранее 2019 года. Вышеупомянутая гарантия может быть передана Заказчиком третьему лицу (Эксплуатанту) после уведомления Исполнителя. Такая уступка или передача не будет влиять на обязательства Заказчика, в том числе на платежные обязательства, по настоящему Договору.

7.3. Срок гарантии на запасные части, замена, или ремонт которых производились по гарантии, равно как и на все Оборудование в целом после проведенной замены или ремонта определенного узла составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты окончания данных Работ, или до даты окончания первоначального (договорного) гарантийного срока Оборудования, в зависимости от того, какой срок истекает позже, на основании тех же правил, условий и ограничений ответственности, что и применительно к Оборудованию.

7.4. Любые гарантийные рекламации или заявки в связи с данной гарантией должны подаваться в письменной форме в течение гарантийного срока или 30 (тридцати) рабочих дней после его истечения.

7.5. Гарантия не предоставляется на масла, смазки, охлаждающую жидкость, другие расходные и эксплуатационные ы, запасные части, пришедшие в негодность в результате нормального износа.

7.6. При обнаружении дефекта Оборудования во время гарантийного периода, определенного в п.7.2 настоящего Договора, Заказчик обязан письменно оповестить Исполнителя о данном дефекте. В уведомлении о дефекте (на основе разумно доступной информации) Заказчик должен описать характер дефекта и степень причиненного им ущерба. Заказчик должен незамедлительно после обнаружения дефекта предпринять надлежащие действия, чтобы уменьшить потери или повреждения и предотвратить дальнейшее более серьезное образование дефекта.

7.7. Исполнитель обязан обеспечить следующие условия исполнения гарантийных обязательств (включая исполнение обязательств фирм изготовителей отдельных компонентов оборудования:

-Оказание дистанционной консультационной помощи в течение 24 часов с момента получения соответствующего требования от Заказчика или Эксплуатанта, направленного с использованием средств электронной связи;

7.8 Исполнитель обязан начать и закончить процедуру замены или ремонта дефектного Оборудования за свой счет в течение максимум 15 (пятнадцати) рабочих дней после получения уведомления Заказчика, направленного в соответствии с п. 7.6 настоящего Договора или иного разумного периода времени, согласованного Сторонами в письменной форме. Если Исполнитель подтверждает более длительные сроки поставки или ремонта, обусловленные сроками поставки третьих лиц (субподрядчиков), то срок устранения дефекта продлевается на соответствующий период по письменному согласованию сторон.

7.9. В случае обнаружения дефекта Оборудования, деталей, а также запасных частей предоставляется замена или ремонт Исполнителем бесплатно для Заказчика с транспортировкой в место эксплуатации Оборудования и таможенным оформлением (оплата таможенных пошлин, сборов, услуг таможенного представителя, необходимых сертификатов, разрешений и т.д.) Оборудования за счет Исполнителя. По просьбе Исполнителя дефектные части должны быть высланы в адрес Исполнителя за его счет.

7.10. В случае если Исполнитель не приступил к устранению выявленных дефектов и недостатков в течение 15 (пятнадцати) дней или не согласовал с Заказчиком иной срок, то Заказчик вправе (и такое действие не будет ограничивать его прав по гарантии) устранить дефекты и недостатки в Работе за счет собственных средств с привлечением третьих лиц с последующим взысканием с Исполнителя прямых подтвержденных затрат. В этом случае Заказчик будет обязан сделать все от него зависящее для минимизации возможных расходов и затрат.

7.11. В случае невыполнения Исполнителем гарантийных обязательств в срок согласно п. 7.8 настоящего Договора, Исполнитель обязан оплатить пеню в размере 0,3% (ноль целых три десятых процента) от стоимости Оборудования согласно Приложению №2, эксплуатация которого является невозможной до выполнения Исполнителем его гарантийных обязательств, за каждый день просрочки.

7.12. Не менее чем за 14 дней до снятия Оборудования с производства, для обеспечения возможности эксплуатации такого Оборудования в течение установленного срока службы, Исполнитель:

- проинформирует Заказчика, чтобы последний мог заранее заказать запасные части;

- предложит Заказчику альтернативу такому Оборудования или таким запасным частям.

7.13. В случае если в течение гарантийного срока Оборудование будет неработоспособным по причине его неисправности, подтвержденной соответствующими актами по вине Исполнителя, гарантия на данное Оборудование будет продлена на период, в течение которого данное Оборудование было непригодно к эксплуатации.

7.14. Вышеуказанные положения также применяются к дефектам и недостаткам, которые могут возникнуть до начала гарантийного периода, включая пуско-наладочные испытания.

7.15. Если недостатки не могут быть устранены ни одной из Сторон, то Заказчик имеет право либо потребовать соразмерного уменьшения цены поставленного Оборудования, при условии, что эти недостатки являются существенными и не позволяющими Заказчику надлежащим образом использовать Оборудование либо отказаться от Договора и в этом случае Исполнитель должен компенсировать Заказчику убытки, которые он понес в этой связи.

**8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

8.1. В случае неисполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору они несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. В случае нарушения Исполнителем срока поставки Оборудования и/или срока выполнения Работ, Заказчик вправе предъявить требование об уплате неустойки в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от цены не поставленного в срок Оборудования за каждый день просрочки.

Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от исполнения обязательств по поставке Оборудования и выполнению Работ.

8.3. Если задержка в поставке Оборудования или в выполнении Работ такова, что Заказчик имеет право на получение максимальной суммы неустойки согласно настоящей статье, и, при условии, что Оборудование еще не поставлено и/или Работы не выполнены, Заказчик вправе, предоставив соответствующее письменное уведомление Исполнителя, потребовать выполнения обязательств в течение установленного им окончательного разумного срока.

8.4. Если Исполнитель не завершит поставку Оборудования и/или не выполнит Работы в течение установленного окончательного срока поставки, то Заказчик вправе, предоставив письменное уведомление Исполнителю за 10 (десять) календарных дней, по собственному усмотрению реализовать следующие права:

a) в одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора полностью или в части, письменно уведомив Исполнителя. В этом случае Исполнитель обязан возвратить уплаченные Заказчиком суммы по Договору за Оборудование в течение 3 (трех) банковских дней после получения письменного уведомления Заказчика;

b) потребовать сумму неустойки, рассчитываемой в соответствии с п. 8.3 настоящего Договора;

c) приобрести Оборудование у третьего лица и потребовать от Исполнителя возмещения всех убытков.

Дополнительно Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты штрафа в размере 5% от цены Договора.

8.5. Если Заказчик не осуществляет платеж в срок, указанный в п. 3.1. настоящего Договора, то в этом случае Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплатить Исполнителю неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от суммы не произведённого Заказчиком в срок платежа за каждую полную календарную неделю задержки, за исключением первой недели периода просрочки, но не более 5% (пяти процентов) от суммы просрочки, после выставления письменной претензии Исполнителем.

8.6. В случае выявления неисполнения п.12.7 настоящего Договора (в том числе предоставления не в полном объеме Исполнителем информации, предоставление которой предусмотрено п. 12.7), Исполнитель обязан уплатить Заказчику штраф в размере 4% от стоимости Договора.

8.7. Исполнитель обязуется соблюдать требования безопасного производства работ в соответствии с локальными нормативными актами Заказчика и законодательством в области охраны труда и окружающей среды, противопожарной безопасности.

8.8. В случае нарушения работниками Исполнителя, а также работниками третьей стороны привлеченных для исполнения обязательств по Договору, требований внутри объектного и пропускного режима, Исполнитель обязан оплатить штраф в размере 0,1% от цены Договора.

8.9. Стороны согласны, что персонал Исполнителя в течение всего периода пребывания на территории Заказчика является работниками Исполнителя. Заказчик не несет никакой ответственности перед Исполнителем, работниками Исполнителя и контролирующими государственными органами за травмы (включая смерть), полученные работниками Исполнителя в период их нахождения на территории Заказчика или в пределах помещений Заказчика, если такие травмы (включая смерть) не произошли по вине Заказчика.

8.10. В случае отказа Исполнителя от предоставления Информации согласно п.12.7 настоящего Договора, фактического непредставления такой Информации, предоставления Информации с нарушением сроков, установленных в настоящем Договоре, или предоставления недостоверной Информации Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления о прекращении Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления.

8.12. В случае предоставления Информации не в полном объеме (т.е. непредставление какой-либо информации, указанной в форме (Приложение № 11 к настоящему Договору) Заказчик направляет повторный запрос о предоставлении Информации по форме, указанной в п. 12.7 настоящего Договора, дополненной отсутствующей информацией с указанием сроков ее предоставления. В случае непредставления такой информации, нарушения сроков ее предоставления, а также предоставления недостоверной информации Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления о прекращении Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления.

8.13. Ответственность за нарушение требований в области ПБОТОС допущенных Исполнителем, третьими лицами, привлеченными Исполнителем для выполнения работ, а также порядок фиксирования выявленного нарушения предусмотрен в Приложении № 10 к настоящему Договору.

8.14. Уплата штрафа «Исполнителем», работники которого являются нарушителями требований ПБОТОС, указанных в Приложении №10 к настоящему Договору, осуществляется на основании претензии, выставленной «Заказчиком», в течение 5 (пяти) банковских дней с момента истечения срока рассмотрения претензии, установленного в пункте 10.3. настоящего Договора, путем перечисления суммы штрафа на расчетный счет «Заказчика».

8.15. Положения статьи 317.1 ГК РФ к настоящему Договору не применяются.

8.16. Заказчик в целях достоверного представления информации о финансовом положении Исполнителя вправе требовать предоставления бухгалтерской (финансовой) отчётности, а Исполнитель обязан предоставить указанную информацию в электронном/бумажном виде по письменному запросу/по запросу по электронной почте Заказчика, направленному по реквизитам, указанным в разделе 14 настоящего Договора, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса. В случае отсутствия на момент получения запроса бухгалтерской (финансовой) отчётности на последнюю отчётную дату предоставляется отчётность на предыдущую отчётную дату с последующим обязательным предоставлением отчётности на последнюю отчётную дату по факту её подготовки и подписания, но не позднее 3 (трёх) рабочих дней с даты её подписания.

Бухгалтерская (финансовая) отчётность предоставляется на последнюю отчетную дату (квартал, год) за подписью руководителя организации, заверенная печатью по формам, установленным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчётности организаций»: Форма 0710001 по ОКУД, Форма 0710002 по ОКУД, Форма 0710003 по ОКУД, Форма 0710005 по ОКУД.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность предоставляется с отметкой налогового органа о принятии. В случае отсутствия на момент получения запроса Заказчика отметки налогового органа о принятии годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, отчётность предоставляется без указанной отметки с последующим обязательным предоставлением годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности с отметкой налогового органа о её принятии, но не позднее 3 (трёх) рабочих дней с даты получения соответствующей отметки.

8.17. В случае не предоставления Исполнителем бухгалтерской (финансовой) отчётности по запросу Заказчика, предоставление которой предусмотрено п. 8.16 настоящего Договора, Исполнитель обязан уплатить Заказчику штраф в размере 10 000,00 (десять тысяч) рублей за каждый непредставленный документ.

8.18. Исполнитель заверяет и гарантирует, что является надлежащим образом учрежденным и зарегистрированным юридическим лицом; уплачивает все налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством, а также ведет и своевременно подает в налоговые и иные государственные органы налоговую, статистическую и иную государственную отчетность в соответствии с применимым действующим законодательством РФ;

все операции Исполнителя по поставке Оборудования, демонтажным, монтажным и пусконаладочным работам узлов коммерческого учета тепловой энергии в индивидуальных тепловых пунктах БКП и ОК, в адрес ООО «ССК «Звезда», полностью отражаются в бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности, обязанность по ведению которой возлагается действующим законодательством на Исполнителя.

Исполнитель гарантирует и обязуется своевременно отражать в налоговой отчетности налог на добавленную стоимость, предъявленный ООО «ССК «Звезда» в составе цены (стоимости) поставки Оборудования, демонтажных, монтажных и пусконаладочных работ узлов коммерческого учета тепловой энергии в индивидуальных тепловых пунктах БКП и ОК.

В случае внесения Исполнителем исправлений в ранее выставленные в адрес ООО «ССК «Звезда» счета-фактуры (корректировочные счета-фактуры), Исполнитель обязуется оперативно уточнять свои налоговые обязательства по НДС.

Исполнитель обязан предоставлять по запросу ООО «ССК «Звезда» информацию о включении им в налоговую отчетность по НДС операций по реализации в адрес ООО «ССК «Звезда»: по поставке Оборудования, демонтажным, монтажным и пусконаладочным работам узлов коммерческого учета тепловой энергии в индивидуальных тепловых пунктах БКП и ОК, в том числе выписку из книги продаж за период поставки Оборудования, демонтажным, монтажным и пусконаладочным работам узлов коммерческого учета тепловой энергии в индивидуальных тепловых пунктах БКП и ОК в течение 10 (десяти) рабочих дней, со дня получения такого запроса по форме, указанной в запросе.

**9. ФОРС-МАЖОР**

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае действия форс-мажорных обстоятельств, прямо или косвенно препятствующих исполнению настоящего Договора, то есть таких обстоятельств, которые независимы от воли Сторон, не могли быть ими предвидены в момент заключения Договора и предотвращены разумными средствами при их наступлении.

9.2. К форс-мажорным обстоятельствам относятся: война и военные действия, восстание, эпидемии, землетрясения, наводнения иные стихийные бедствия, акты органов власти, акты терроризма, забастовок, массовых увольнений рабочих или других промышленных конфликтов непосредственно затрагивающие предмет настоящего Договора. Наступление форс-мажорного обстоятельства должно подтверждаться справкой из Торгово-промышленной палаты либо иного уполномоченного органа.

9.3. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно в письменном виде уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия соответствующих обстоятельств. Если эта Сторона не сообщит о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, она лишается права ссылаться на него, за исключением случаев, когда форс-мажорное обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения.

9.4. Наступление обстоятельств, предусмотренных настоящей статьей, продлевает срок исполнения договорных обязательств на период, который в целом соответствует сроку действия наступившего обстоятельства и разумному сроку для устранения его последствий.

9.5. В случае если обстоятельства, предусмотренные настоящей статьей, длятся более 1 месяца, каждая из сторон вправе отказаться от Договора направив письменное уведомление.

**10. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ**

10.1. Данный Договор должен быть урегулирован и интерпретирован согласно процессуальному праву Российской Федерации.

10.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами. В случае если Стороны не придут к соглашению, то арбитражное дело должно быть во всех отношениях урегулировано и разрешено в Арбитражном суде Приморского края в соответствии с действующим законодательством.

10.3. Претензионный порядок урегулирования спора является для Сторон обязательным. Срок на рассмотрение претензий составляет 30 (тридцать) календарных дней с момента ее получения.

**11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания двумя сторонами и действует до полного выполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору.

11.2. Все Приложения и изменения к настоящему Договору должны быть сделаны в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

11.3. Заказчик вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору в целом или в части любой компании, которая является головной или дочерней по отношению к Заказчику, либо аффилированной компанией Заказчика, либо имеющей иное отношение к Заказчику. При этом Заказчик должен направить Исполнителю письменное уведомление. В иных случаях Заказчик должен получить предварительное письменное согласие Исполнителя. Исполнитель вправе передавать права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам только с предварительного письменного согласия Заказчика.

11.4. С момента подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры и переписка, связанные с этим, признаются не имеющими силы.

11.5. Исполнитель сохраняет права на патент, интеллектуальную собственность и товарный знак любого Оборудование или услуг, поставляемых по настоящему Договору. Исполнитель должен освобождать и ограждать Заказчика от претензий, выставленных против Заказчика третьей стороной, не имеющей отношения к Заказчику, за нарушение патентных или подобных зарегистрированных прав на интеллектуальную собственность в связи с поставленным Оборудованием, предусматривая, что Заказчик незамедлительно предоставит письменное извещение и обеспечит за счет Исполнителя необходимую поддержку.

Относительно подобных претензий к Заказчику, обязанностью Исполнителя будет, на его усмотрение, либо предоставление Заказчику права на дальнейшее использование Оборудования или запасных частей, либо модифицировать Оборудование или запасные части таким образом, чтобы избежать любых подобных посягательств.

11.6. Все случаи нарушения настоящего Договора и вытекающие из этого последствия, а также все права и претензии со стороны Исполнителя полностью оговариваются условиями настоящего Договора. В любых случаях, за исключением специально оговоренных в данном Договоре, Заказчик не несет ответственности и независимо от мотива действия, за прямые или косвенные расходы, такие как – но не ограничивающиеся - коммерческие или экономические потери, производственные потери, утрата эксплуатационных качеств, потеря дохода, упущенная выгода, задержка и перерыв в производстве, и другие подобные издержки, прямые или не прямые. Далее, Заказчик не несет ответственности перед Исполнителем за потерю времени, потерю персонала или способности использовать поставленное Оборудование или услуги, затраты за подменное оборудование, буксировку, восстановление окружающей среды.

11.7. Настоящий Договор, подписанный посредством факсимильной связи, все документы, касающиеся его заключения, исполнения, изменения, расторжения, подписанные и направленные Сторонами друг другу посредством факсимильной связи и / или электронной почты, имеют силу оригинала до того момента, пока не будет произведен взаимный обмен оригиналами настоящего Договора.

11.8. Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.

11.9. В случае привлечения Исполнителем третьей стороны в рамках исполнения настоящего Договора Исполнитель обязан получить на то письменное согласие Заказчика до подписания Договора между Исполнителем и третьей стороной.

11.10. При привлечении Исполнителем третьей стороны в рамках исполнения обязательств по настоящему Договору в части выполнения монтажных и пусконаладочных Работ Исполнитель обязан:

- предоставить Заказчику информацию обо всех Договорах с третьей стороной в рамках исполнения обязательств по настоящему Договору в течение 2 (двух) рабочих дней с момента их заключения;

- предоставить Заказчику копии данных Договоров (сканированные копии в формате «.pdf»), а также всех дополнительных соглашений к ним, заключенных с третьей стороной, в течение 2 (два) рабочих дней с момента их заключения;

- предоставить Заказчику копии всех необходимых лицензий, разрешений третьей стороны (сканированные копии в формате «.pdf») до их привлечения к выполнению Работ по настоящему Договору.

**12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ (антикоррупционные меры)**

12.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

12.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

12.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны. Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;

- предоставление каких-либо гарантий;

- ускорение существующих процедур;

- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

12.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

12.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить ы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

12.6. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.

12.7. В целях проведения антикоррупционных проверок, Исполнитель обязуется в течение (5) пяти рабочих дней с момента заключения настоящего Договора, а также в любое время в течение действия настоящего Договора по письменному запросу Заказчика предоставить Заказчику информацию о цепочке собственников Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе, конечных) по форме согласно Приложению № 11 к настоящему Договору с приложением подтверждающих документов (далее – Информация).

В случае изменений в цепочке собственников Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе, конечных) и (или) в исполнительных органах, Исполнитель обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты внесения таких изменений предоставить соответствующую информацию Заказчику.

Информация предоставляется на бумажном носителе, заверенная подписью генерального директора (или иного должностного лица, являющегося единоличным исполнительным органом контрагента) или уполномоченным на основании доверенности лицом и направляется в адрес Заказчика путем почтового отправления с описью вложения. Датой предоставления Информации является дата получения Заказчиком почтового отправления. Дополнительно Информация предоставляется на электронном носителе.

Указанное в настоящем пункте условие является существенным условием настоящего Договора в соответствии с ч. 1 ст. 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

12.8. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение антикоррупционных условий настоящего Договора могут повлечь за собой неблагоприятные последствия – от понижения рейтинга надежности контрагента до существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения настоящего Договора.

12.9. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения настоящего Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.

12.10. Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.

12.11. Одновременно с предоставлением Информации о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных), Исполнитель обязан предоставить Заказчику подтверждение наличия согласия на обработку персональных данных и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных, получаемых в составе информации о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных), по форме согласно Приложению № 11 к настоящему Договору.

12.12. Исполнитель подтверждает, что согласие субъектов персональных данных на обработку их персональных данных оформлено в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152- ФЗ.

* 1. В случае предоставления Информации не в полном объеме (т.е. непредставление какой-либо информации, указанной в форме (Приложение № 11 к настоящему Договору), Заказчик направляет повторный запрос о предоставлении Информации по форме, указанной в п. 12.7. настоящего Договора, дополненной отсутствующей информацией с указанием сроков ее предоставления. В случае непредставления такой информации, нарушения сроков ее предоставления, а также предоставления недостоверной информации, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления о прекращении Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления.
  2. В случае если Заказчик будет привлечен к ответственности в виде штрафов, наложенных государственными органами за нарушение Федерального закона РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152- ФЗ в связи с отсутствием согласия субъекта на обработку его персональных данных, предусмотренного пунктом 12.11 настоящего Договора, либо Заказчик понесет расходы в виде сумм возмещения морального и/или имущественного вреда, подлежащих возмещению субъекту персональных данных за нарушение Федерального закона РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152- ФЗ в связи с отсутствием согласия такого субъекта на обработку его персональных данных, предусмотренного пунктом 12.11 настоящего Договора, Исполнитель обязан возместить Заказчику суммы таких штрафов и/или расходов на основании вступивших в законную силу решения (постановления) уполномоченного государственного органа и/или решения суда о возмещении морального и/или имущественного вреда, причиненного субъекту персональных данных.

**13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**

13.1. Для целей настоящего Договора термин «Конфиденциальная информация» означает любую информацию по настоящему Договору, имеющую действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не предназначенную для широкого распространения и/или использования неограниченным кругом лиц, удовлетворяющую требованиям законодательства Российской Федерации.

13.2. Стороны обязуются сохранять Конфиденциальную информацию и принимать все необходимые меры для ее защиты, в том числе в случае реорганизации или ликвидации Сторон. Стороны настоящим соглашаются, что не разгласят и не допустят Разглашения Конфиденциальной информации никаким третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, кроме случаев непреднамеренного и/или вынужденного раскрытия Конфиденциальной информации по причине обстоятельств непреодолимой силы или в силу требований действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в силу решений суда соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления, при условии, что в случае любого такого раскрытия (a) Сторона предварительно уведомит другую Сторону о наступлении соответствующего события, с которым связана необходимость раскрытия Конфиденциальной информации, а также об условиях и сроках такого раскрытия; и (б) Сторона раскроет только ту часть Конфиденциальной информации, раскрытие которой необходимо в силу применения положений действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в законную силу решений судов соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления.

13.3. Соответствующая Сторона настоящего Договора несет ответственность за действия (бездействие) своих работников и иных лиц, получивших доступ к Конфиденциальной информации.

13.4. Для целей настоящего Договора «Разглашение Конфиденциальной информации» означает несанкционированные соответствующей Стороной действия другой Стороны, в результате которых какие-либо третьи лица получают доступ и возможность ознакомления с Конфиденциальной информацией. Разглашением Конфиденциальной информации признается также бездействие соответствующей Стороны, выразившееся в необеспечении надлежащего уровня защиты Конфиденциальной информации и повлекшее получение доступа к такой информации со стороны каких-либо третьих лиц.

13.5. Соответствующая Сторона несет ответственность за убытки, которые могут быть причинены другой Стороне в результате разглашения Конфиденциальной информации или несанкционированного использования Конфиденциальной информации в нарушение условий настоящей статьи, за исключением случаев раскрытия Конфиденциальной информации, предусмотренных в настоящей статье.

13.6. Передача Конфиденциальной информации оформляется Актом, который подписывается уполномоченными лицами Сторон.

13.7. Передача Конфиденциальной информации по открытым каналам телефонной и факсимильной связи, а также с использованием сети Интернет без принятия соответствующих мер защиты, удовлетворяющих обе Стороны, запрещена.

1. **ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ**

**И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

**14.1.** Исполнитель (обязан выполнять, в соответствии с условиями Договора, все работы и поддерживать производственное оборудование в соответствии с действующими законодательными и правовыми Актами, правилами и инструкциями по промышленной безопасности (далее - ПБ), пожарной безопасности (далее - ПБ), охране труда (далее - ОТ) и охране окружающей среды (далее - ОС) Российской Федерации и по требованию руководства ООО «ССК «Звезда» (далее - Заказчик) подтвердить свое соответствие (лицензии, сертификаты, согласования и т.п.) названным законодательным и правовым Актам, правилам и инструкциям).

**14.2.** Заказчик оставляет за собой право проводить независимые аудиты и контрольные проверки соблюдения требований ПБОТОС на участках и объектах выполнения Работ.

**14.3.** Контрольные проверки проводятся с целью выполнения требований безопасности и предупреждению травматизма на производстве сотрудниками УПБОТОС ООО «ССК «Звезда».

**14.4.** Результаты контрольных проверок предоставляют Исполнителю в форме Акта-предписания установленной в форме Приложения № 3 к Стандарту «Требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах Общества и арендующим имущество Общества» № П3 - 05 П-0032 с указанием выявленных в ходе проверки несоответствий. Исполнитель обязан устранить выявленные представителями Заказчика нарушения в области ПБОТОС и в письменной форме уведомить Заказчика в течении срока, установленного в Акте-предписания, и обусловленного условиями Договора.

**14.5.** Соблюдение требований в области ПБОТОС не освобождает Исполнителя от ответственности по обеспечению необходимого уровня собственной безопасности и не должно толковаться как ограничивающее обязательства Исполнителя по поддержанию безопасной обстановки на объекте и безопасного уровня предоставления услуг.

**14.6.** Исполнитель несёт полную ответственность за соблюдение требований в области ПБОТОС.

**14.7** Исполнитель обязуется ежемесячно, не позднее 05 числа месяца, следующего за отчетным, представлять Заказчику за подписью уполномоченного лица Информацию по охране труда, пожарной безопасности и безопасности дорожного движения по форме Приложения № 17 к настоящему Договору (далее - Информация).

В случае если Исполнителем для исполнения обязательств по Договору привлекаются субисполнители, Информация, представляемая Исполнителем должна содержать данные по каждому привлеченному субисполнители с указанием наименований субисполнителей.

Факты непредставления и/или представления Исполнителем недостоверной и/или неполной Информации квалифицируются как Сокрытие информации об авариях/пожарах/инцидентах/несчастных случаях, либо непредставление, представление с просрочкой отчета(ов) в области ПБОТОС, предусмотренных Договором, что влечет ответственность Исполнителя согласно Приложению № 10 к Договору «Штрафы за нарушения в области ПБОТОС», за каждый выявленный факт.

**ПРИЛОЖЕНИЯ:**

1. Приложение № 1 - Техническое задание
2. Приложение № 2 – Спецификация № 1.
3. Приложение № 3 – Спецификация № 2.
4. Приложение № 4 – Акт приемки оборудования (Форма).
5. Приложение № 5 – Акт приемки-передачи демонтированного оборудования (Форма).
6. Приложение № 6 – Акт приема-передачи Оборудования в монтаж и пуско-наладочные работы (Форма).
7. Приложение № 7 – Акт о выполнении монтажных работ (Форма).
8. Приложение № 8 **–** Акт о выполнении пусконаладочных работ (Форма).
9. Приложение № 9 – Акт технической готовности (Форма).
10. Приложение № 10 – Перечень нарушений по ПБОТОС и штрафных санкций к Исполнителю.
11. Приложение № 11 – Информация о цепочке собственников юридического лица, включая бенефициаров (в том числе, конечных).
12. Приложение № 12 – Форма подтверждения контрагентом наличия согласия на обработку персональных данных и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных.
13. Приложение № 13 –Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2.
14. Приложение № 14 – Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
15. Приложение № 15 –Требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах общества.
16. Приложение № 16 - Акт-допуск для производства работ на производственном объекте.
17. Приложение № 17 –Форма предоставления информации по ОТ, ПБ и БДД организации.

Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

1. **ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН**

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК:**  **ООО «ССК «Звезда»**  Юридический адрес: 692801, Российская Федерация, Приморский край, г. Большой Камень, ул. Лебедева, д.1  ИНН/КПП 2503032517 / 250301001  Банковские реквизиты:  р/с 40702810200000005883  в Банк «ВБРР» (АО), г. Москва,  к/с 30101810900000000880  БИК 044525880 | **ИСПОЛНИТЕЛЬ:** |
| Генеральный директор  ООО «ССК «Звезда»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.И. Целуйко  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ года  М.П. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_год  М.П. |